# NutriFit · Plan semanal rápido

Chuleta operativa para Antonio Manuel

Versión resumida para consulta rápida

# 1. Plan semanal

| Semana | Objetivo principal | Tareas clave | Entregable final | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRUD alimentos end-to-end | Modelo, DTOs, repository, service, controller, validación, errores, pruebas HTTP, base JavaFX | Backend CRUD de alimentos funcionando + base del cliente | Obligatorio |
| 2 | UI JavaFX alimentos | Tabla, buscador, formulario, alta, edición, borrado, conexión REST | Pantalla de alimentos completa y usable | Obligatorio |
| 3 | Calidad backend | Tests, índices, mejoras SQL, README técnico, docs de arquitectura | Backend más robusto y documentado | Obligatorio |
| 4 | Auth simple y defendible | Registro, login, BCrypt, tabla sesiones, token aleatorio, logout, pantalla login | Flujo de autenticación funcional | Importante |
| 5 | Perfil + TMB/TDEE | Perfil usuario, fórmula Mifflin-St Jeor, TDEE, tests, UI perfil | Cálculo nutricional funcionando | Obligatorio |
| 6 | Comidas + SQL estrella | comidas, comida_alimentos, composición por gramos, diario básico, JOIN + SUM | Comidas operativas + consultas fuertes para defensa | Obligatorio |
| 7 | Resumen diario + transacciones | Resumen por fecha, agregaciones, consistencia JDBC, tests | Resumen diario completo y sólido | Obligatorio |
| 8 | Ejercicios + MET | Registro de ejercicio, gasto calórico, integración con resumen | Módulo de ejercicios funcionando | Obligatorio |
| 9 | Concurrencia y UX, IA solo si todo va fino | Task o CompletableFuture, no bloquear UI, estados visuales, IA opcional con fallback | Cliente más fluido; IA solo si el MVP está limpio | Importante / Extra |
| 10 | Estadísticas y demo | Gráficas JavaFX, seed demo, pulido visual | App más presentable para defensa | Importante |
| 11 | Pruebas y documentación fuerte | TC01…TCxx, UML, manual usuario, métricas, capturas | Bloque serio de pruebas y docs | Obligatorio |
| 12 | Memoria final | Redacción completa según índice, anexos, diagramas, capturas | Memoria terminada | Obligatorio |
| 13 | Defensa y entrega | Demo 6–8 min, guion oral, limpieza final, README final, tag v1.0 | Proyecto listo para entregar | Obligatorio |

# 2. Orden de prioridades

| Nivel | Qué entra aquí |
| --- | --- |
| 1. Obligatorio | alimentos, JavaFX usable, perfil/TMB-TDEE, comidas, resumen diario, ejercicios, pruebas, documentación, memoria, defensa |
| 2. Importante | auth simple, concurrencia cliente, estadísticas, seed demo, pulido visual |
| 3. Extra | IA OpenRouter, recomendaciones automáticas, WebSocket, Unity, Odoo, inventos intergalácticos varios |

# 3. Consultas estrella para la defensa

| Consulta | Qué demuestra | Estado |
| --- | --- | --- |
| Resumen diario por fecha con JOIN + SUM | SQL real, agregación, utilidad de negocio | Obligatoria |
| Desglose por tipo de comida | Agrupación útil y visual | Obligatoria |
| Evolución por rango de fechas | Análisis temporal | Opcional si sobra tiempo |

# 4. Regla de oro para no desviarte

| Situación | Decisión |
| --- | --- |
| Hay bugs del MVP abiertos | No se toca IA |
| La UI va retrasada | Se prioriza UI antes que extras |
| Algo nuevo parece muy guapo pero no es necesario | Se manda a líneas futuras |
| Una semana acaba con cosas rotas | No se pasa limpia a la siguiente |

# 5. Checklist rápido de cada semana

| Comprobación | Sí o sí |
| --- | --- |
| Build funciona | ✅ |
| Backend o cliente arranca | ✅ |
| Hay commit coherente | ✅ |
| README/docs actualizadas | ✅ |
| Hay algo enseñable | ✅ |
| Bugs abiertos anotados | ✅ |
| Siguiente semana preparada | ✅ |

# 6. Mini mantra del proyecto

Primero terminar. Luego pulir. Después, si sobra tiempo, lucirse.